2013年信息部工作计划

2013年,信息部将紧紧围绕公司“两增两降一调整”( 增销量增效益降人工降租金调结构)的主线,作如下工作计划

1、网络整合：

6月份之前逐步完成与成都移动的网络整合（门店数达到80%以上，预计全年可直接节约网络费用为：13.56万元），同时利用此平台解决如下问题：

1）语音或视频远程培训、会议

2）基于局域网的内部适时通讯消息平台

3）OA办公自动化系统

2、社保软件维护商选择：

2012年完成38家门店的社保开通工作，2013年需要付费维保的门店的达到96家，按银海公司每年3600元/店 的维保标准，需要支付34.56万。目前音泰思公司已经进入市社保软件维保单位，东软公司也在市社保参加软件测试，我们需要在三个公司之间进行价格、服务、软件稳定性等方面进行考察，选择一家维保单位，从而节省费用。

3、网上药店：

2013年网上药店的建设目标是：在五月底之前，争取取得《互联网药品交易资格证》。为第三期网上药店建设（即实现真正的网上运营）创造必要条件和平台基础。具体工作安排：

1、2月7号之前完成如下事宜

1）网上药店项目组组建（包括组织机构搭建、成员工作职责、项目进度安排等相关事宜的筹建和安排）

2）按交易证组织结构要求，成立电子商务部门。

3）详细了解网上药店申报流程

2、2月18号－2月28号，完成如下工作

1）配合股份公司完成网站建设商招标选择，与网上药店软件商签订商务合同

2）签订硬件采购合同

3、3－4月内完成网站建设工作及资料准备：

1)网站开发

2）模拟测试及修改

3）申请资料准备

4、5月底完成验收工作：

1）药监局指定第三方评测公司对网上药店商城系统进行评测

2）向药监局提交申请资料

3）领取证书

4、信息系统二次开发，主要围绕销售、采购、库存、管理等，系统进行支撑

1、比价采购体系(全局价格及其它供商价格)

2、系统支持各种促销活动方式及销售管控（与营业部一起商量）

3、库存管理

1）要货计划优化（公司经营品种目录，重点品种、ABCT及必备品种、门店分类）

2）滞销品种管理

3）库存结构分析及优化

5、管理：

1）差错管理

2）办公室物质管理系统

3）门店费用管理

4）工资绩效

5）日清月结系统提示

5、业务流程调整：

1、门店货位管理

2、盘点流程调整

6、加大信息宣传

目前我们对信息宣传的渠道主要存在于网站和手机，那么我们就要运用好这两个平台来达到宣传公司的目的。

- 开发网页“名医馆”，目前正在进行，争取1月完成。

- 开发网页“挂号系统”，目前正在进行，争取2月完成。

7、数据安全

1、按月备份数据到光盘

2、每日检查数据备份

8、设备管理：

1、过期设备处理

2、郊县定点设备维修商选择

3、设备调配档案适时更新，维修费用登记

2013.01.28