信息部2014年工作总结

暨2015年工作计划

一、2014年工作亮点

- OA系统开发

今年，信息部围绕“增量增效、降低成本、节约费用、加强管理”的公司整体计划，总结在工作流程中存在的诸多效率低的环节，充分利用技术手段，改进工作方式，提高工作效率，最终达到节约费用，加强管理的目的。过去几年公司的规模高速发展，销售成绩显著提升，但伴随着的管理问题也显而易见，因此，我们在今年提出并开始实施“自主开发OA系统”，并已经在部分管理功能上取得重要突破，并开始实际运维阶段。目前取得较大改进的管理流程有以下几点：

  - 考勤系统

  - 请假系统

  - 人员调动管理系统

  - 公文呈报系统

  - 门店实时数据状况监控系统

  - 培训题库维护系统

以前这些管理流程都是手工管理，真实性和高效性极差，浪费大量员工

时间和管理时间，现目前采用OA后，状况得到了极大改善，具体如下：

（1）考勤的真实性提高，大量降低了公司的加班费用，从7月上线统计至9月份，仅3个月的同期对比就为公司节约2.5万元，并使加班在排除节日加班的情况下，处于一个相对稳定的值，预计会在每月6万元左右波动，为公司节约至少10万元/年的费用。

（2）考勤的统计流程缩短，为公司节约了1个岗位的工作人员，费用约合4万元/年。

（3）考勤的及时性提高，人事部门造发工资时间至少缩短1周，并且随时都能查看每个员工的出勤情况。

（4）请假流程更加规范，审批流程时间缩短，假期统计更快捷。

（5）人员借调情况得到监管，后勤可以随时查看人员在职情况，杜绝了工资和社保的错误发放。

（6）公文呈报信息化，审批流程时间缩短，部门响应加快。

2、乐山药店信息系统搭建及切换

1）信息系统搭建及测试(包含与配送中心西航港的请货及配送业务)

2)4月26日切换系统,培训门店相关人员

3、门店电子监管码系统实施

1)对要实施电子监管码系统的50多家门店开通互联网，测试网络

2)对片区主管及各店店长进行培训

3)分步安装系统,7月底已完成市区门店的安装及培训

4、GSP信息系统升级

随着新版GSP管理的要求到来，INCA公司的ERP系统也随着国家管理规定进行了系统升级。为了能够顺利通过GSP，保障公司正常经营，根据股份公司安排，我们已于今年8月中旬和INCA公司合力完成ERP系统升级。

- 远程审方

根据国家药品安全”十二五”规划及新版药品GSP对执行药师配备的要求,结合我公司加盟店执行药师数量不足的实际情况,经过前期的调研，我部门于8月中旬完成招标工作，11月中旬前完成所有直营门店网络的配置。目前大部分门店已安装远程审方电脑，目前远程审方系统已在正常运行中。

- 开通公司微信公众号

通过定期推送相关养身知识，提高公司知名度和与顾客的互动

- 信息系统二次开发大大提高工作效率

1）  开发门店请货单合单程序，有效提高仓库单据配送以及发货效率，减少大量工作量。

2）开发仓库根据实际情况动态分页程序，使得货位品种分责到人成为现实，提高发货人员发货效率，减少差错，更有利于数据考核。

3）开发中心铺货Web网页，极大程度提高了业务部中心铺货至门店的效率。

- 加盟店系统搭建

1)9月底完成泸州30家加盟店系统搭建及培训工作，为公司增加营业外收入6 万元。

2）11月中旬完成西部眉山地区加盟店系统后台搭建。

二、2014年工作不足

1、信息设备管理职责及流程不够清楚，需要进行再明确及梳理

2、信息系统角色（含分中心）不断增加，需要进行再清理及重分配。

3、信息部内部管理制度比较欠缺

三、2015年工作计划

1、OA系统

由信息部自主开发的OA系统，可扩展性极高，使用价值极大，所以2015年我们不仅要做好OA系统的推广使用，更要做好进一步流程改进的开发，为公司的增效节费，提升管理，做出重要贡献。

例如：

- 人员培训管理

- 绩效工资考核

- 技能学习资料库

- 移动审签系统

- 信息系统二次开发

主要围绕进销存各主要业务环节，进行流程梳理，对影响效率的关键环节进行部分二次开发。

- 数据分析

1）、首先建议公司要成立数据分析的项目组,将进销存,品种,会员,库存,价格等方面进行梳理，可选取目前比较关注的问题作为切入点,通过信息支持提供相关报表,通过数据分析问题和原因,同进采取相对应的措施，并进行后续环节的监控，对项目效果进行评估和奖惩。

2）、可与专业公司合作,特别是与其它药品连锁行业有过合作的数据公司进行合作,借鉴成熟的模型进行分析更有针对性和实用性。

3）、信息部可抽取1-2个人参与数据分析工作。

- 加强内部管理

1）梳理信息设备管理制度，明确设备员工作职责及交接流程。并对目前信息设备进统一的清理及标识。

2）对信息系统的权限进行清理，同时制定公司人员权限管理制度（授权，收权）

3） 强化信息中心数据安全及保密意识，制定信息中心人员管理权限规定,制定突发事件的应急处理流程。

信息部

2014年11月20日