20150403物流部每周总结及计划

本周总结：

- 完成西部死帐统计,经领导签字后交给西部

- 推进整合相关事项

3、清理完成2015年前未结算的单据

- 4.  完成中药二厂、浙江东方处理退货帐务。

- 下周计划:

- 催促西部处理中药库漏水问题

- 参加股份公司物流部组织的整合会议，对主要进度作了安排

- 1）信息：4月15号之前联系英克实施人员进场，作前期调研。5月底前完成接口开发

- 2）流程：5月底前完成双方流程梳理

- 3）西部硬件设备：西部下周前打申请到股份公司，争取5月初能审批，6月15号前到位

- 4)人员:西部暂时同意接收人员15人

- 5)整体进度:6月15号前测试,7月初切换

20150403信息部每周总结及计划

本周总结：

- 与富顿公司完成光华店等4店医生远程诊疗系统网络安装及测试

- 完成瑞商网23家数据的抽数工作

- 完成薏米商城前期提供数据

- 完成三方接口申请,经股份公司同意,已报英克公司.

下周计划：

- 购置股份公司要求的远程会议分会场设备7500元左右

- 瑞商网数据费用支付11500元

- 部门人员编制及绩效方案的初步讨论

- 联系执象网络,了解会员APP情况

- 联系英克公司前期调研人员及时间安排.